СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

МР «ГЕРГЕБИЛЬСКИЙ РАЙОН»

368250, Республика Дагестан ,Гергебильский район,с.Гергебиль, ул. Наиба Идриса, 7

тел.(8255) 23 459,  htt://Гергебиль. РФ/

_____________________________________________________________________________

24.09.2019г.                                                                                                         № 01-35/26

Решение

По информации Управделами  администрации МР « Гергебильский район» Магомедова А.Г. « О ходе реализации Государственных программ  « Комфортная городская среда» и по ремонту автомобильных дорог и улиц за счет дополнительно выделенных денежных средств из республиканского бюджета».

Заслушав и обсудив информацию Управделами администрации МР                            « Гергебильский район» Магомедова А.Г. « О ходе реализации Государственных программ  « Комфортная городская среда» и по ремонту автомобильных дорог и улиц за счет дополнительно выделенных денежных средств из республиканского бюджета», Собрание депутатов Муниципального района    « Гергебильский район»

Решило:

1. Информацию Управделами администрации МР « Гергебильский район» Магомедова А.Г.  « О ходе реализации Государственных программ                                             « Комфортная городская среда» и по ремонту автомобильных дорог и улиц за счет дополнительно выделенных денежных средств из республиканского бюджета» принять к сведению (прилагается)

2. Разместить настоящее решение  на официальном сайте администрации МР « Гергебильский район»

Председатель

Собрания депутатов

МР « Гергебильский район»                                            М.М. Тагиров

Приложение

к решению Собрания депутатов

МР « Гергебильский район»

от 24.09.2019г. № 01-35/26

Информация Управделами  администрации МР « Гергебильский район» Магомедова А.Г. « О ходе реализации Государственных программ                                            « Комфортная городская среда» и по ремонту автомобильных дорог и улиц за счет дополнительно выделенных денежных средств из республиканского бюджета».

Мой Дагестан-Мои дороги,  Мой Дагестан-Комфортная среда.

Мой Дагестан-Мои дороги.

Разработана муниципальная программа «Ремонт дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Гергебильский район» на 2019-2021 годы. Источники финансирования программы местный бюджет и бюджет Республики Дагестан. Цель Программы - приведение дорог общего пользования местного значения в соответствии со стандартом качества.

Основная задача программы – улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения. Общий объем финансирование Программы на 2019-2021 годы в действующих ценах составляет – 4979868 рублей.

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий  программы.

| Наименование мероприятия программы (подпрограммы) | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год |  |  | 1659956 руб. |  |
| Мероприятие 1 Ремонт дороги в с. Гергебиль п ул.Ирчи Казака и по ул. Перегонная, протяженностью 1590 м | Средства республиканского бюджета Средства бюджета МР «Гергебильский район» | Программный комплекс АВС-4 в базе 2001 года ФЕР-2017в редакции 2019 г. | 614569 руб. - 2019 год В том числе: Мест.бюджет-14569 р. Бюджет РД-600000р. | - |
| Мероприятие 2 Ремонт дороги в с. Кикуниул.Центральная, протяженностью 1650 м | Средства республиканского бюджета Средства бюджета МР «Гергебильский район» | Программный комплекс АВС-4 в базе 2001 года ФЕР-2017в редакции 2019 г. | 625479 руб. – 2019 год Мест. бюджет-25479 р. Бюджет РД-600000р. | - |
| Мероприятие 3 Ремонт дороги по ул.Имама Шамиля и п ул. МусалавКудутлинского, протяженностью 2250 м | Средства республиканского бюджета Средства бюджета МР «Гергебильскийрайон» | Программный комплекс АВС-4 в базе 2001 года ФЕР-2017в редакции 2019 г. | 419908 руб. – 2019 год Мест. бюджет-12482 р. Бюджет РД-407426 р. | - |
| 2020 год | Средства республиканского бюджета Средства бюджета МР «Гергебильский район» |  | 1659956 руб. |  |
| Мероприятие 1 Ремонт дороги в сМаалиул Школьная, ул. Имама Шамиля, ул. Закаригаева 2900 м | Средства республиканского бюджета Средства бюджета МР «Гергебильский район» | Программный комплекс АВС-4 в базе 2001 года ФЕР-2017в редакции 2019 г. | 610000 руб. - 2020 год | - |
| Мероприятие 2 Ремонт дороги в с. Дарада и Мурада ул.2-я Дарада, ул. 6-я Дарада , 2-я Мурада протяж.-3000м | Средства республиканского бюджета Средства бюджета МР «Гергебильский район» | Программный комплекс АВС-4 в базе 2001 года ФЕР-2017в редакции 2019 г. | 539000 руб. - 2020 год | - |
| Мероприятие 3 Ремонт дороги в с. Хвартикуниул.Центральная протяженностью 3000 м | Средства республиканского бюджета Средства бюджета МР «Гергебильский район» | Программный комплекс АВС-4 в базе 2001 года ФЕР-2017в редакции 2019 г. | 539001 руб. - 2020 год | - |
| 2021 год |  |  | 1659956 руб. |  |
| Мероприятие 1 Ремонт дороги в с. Аймаки ул .Харччаавал, ул. Италамар, протяженностью 4400 м | Средства республиканского бюджета Средства бюджета МР «Гергебильский район» | Программный комплекс АВС-4 в базе 2001 года ФЕР-2017в редакции 2019 г. | 398001 руб. - 2021 год | - |
| Мероприятие 2 Ремонт дороги в с. Могохул.Шамиля, ул. Ленина протяженностью 1200 м | Средства республиканского бюджета Средства бюджета МР «Гергебильский район» | Программный комплекс АВС-4 в базе 2001 года ФЕР-2017в редакции 2019 г. | 350000 руб.- 2021 год | - |
| Мероприятие 3 Ремонт дороги в с. Гергебиль ул. Бегилава, ул. Буйнакского, ул. ШарабудинаУстара протяженностью 4085 м | Средства республиканского бюджета Средства бюджета МР «Гергебильский район» | Программный комплекс АВС-4 в базе 2001 года ФЕР-2017в редакции 2019 г. | 470000 руб. - 2021 год | - |
| Мероприятие 4 Ремонт дороги в с. Кикуни ул. Шейха Магомеда Гаджи 2185 м. | Средства республиканского бюджета Средства бюджета МР «Гергебильский район» | Программный комплекс АВС-4 в базе 2001 года ФЕР-2017в редакции 2019 г. | 470000 руб. - 2021 год | - |
| Итого по Программе: |  |  | 4979868 руб. |  |

На 2019 г. -средства бюджета РД составляет - 1607000 рублей.

- средства местного бюджета – 52530 рублей это 3,27% от общей суммы

Завершены торги:

- Ремонт дороги в с. Гергебиль ул.Ирчи Казака и  ул. Перегонная.. Тендер выиграл ОАО «ДЭП-9, заключен контракт, работы должны быть завершены по контракту 11 октября 2019 года. Работы ведутся.

- Ремонт дороги в с. Кикуни  ул.Центральная.

Тендер выиграл ООО «Кикуни Строй», заключен контракт, работы должны быть завершены по контракту 13 октября 2019 года. Работы пока не ведутся.

- Ремонт дороги по ул.Имама Шамиля и  ул. Мусалава Кудутлинского

Тендер выиграл ОАО «ДЭП-9, сумма контракта 417,808 тыс. рублей

Мой Дагестан-Комфортная среда.

Разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном районе «Гергебильский район» на 2019-2024 годы. Источники финансирования программы Федеральный  бюджет, бюджет Республики Дагестан и местный бюджет. Цель Программы- Повышения уровня благоустройства территорий в Гергебильском районе. Основная задача программы – Повышения уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования МР «Гергебильский район», вовлечение интересованных, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий МР «Гергебильский район». Общий объем финансирование Программы на 2019-2024 годы в действующих ценах составляет – 27785000 рублей.

| Адресный перечень общественных территорий, прошедших общественное обсуждение и, подлежащих благоустройству |
| --- |
| № п/п | Наименование и адресобщественной территории | Перечень работ по благоустройству | Год реализации |
| 1 | с. Гергебиль, Сквер на площади ул. Имама Шамиля 23 | Устройство подпорных стен, Устройство пешеходной зоны (установка бордюров, асфальтирование), обеспечение освещения, установка скамеек, ограждений, установка урн для мусора, озеленение, строительство поливной системы, установка тротуарной плитки, устройство малых архитектурных форм и т.д. | 2019 |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Кикуни, Площадь перед спортзалом ул. Шейха Магомедгаджи Б2 |  |  | 2020 |  |  |  |  |
| 3 | с. Маали, Сквер ул. Имама Шамиля 43а |  |  | 2020 |  |  |  |  |
| 4 | с. Аймаки, Сквер по ул. Гуржиавал 5 |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 5 | с. Хвартикуни, сквер |  |  |  |  | 2022 |  |  |
| 6 | с. Мурада, Сквер перед школой |  |  |  |  |  | 2023 |  |
| 7 | с. Курми, Сквер перед дворцом культуры |  |  |  |  |  |  | 2024 |
| 8 | Площадка перед джумамечеты в с. Гергебиль ул. |  |  |  |  | 2022 |  |  |

П А С П О Р Т

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МР «ГЕРГЕБИЛЬСКИЙ РАЙОН» НА 2019-2024 Г.Г.

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в МР Гергебильский район» на 2019-2024г.г.(далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», Приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамкахреализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2019 – 2024 годы», постановление Администрации МО «Гергебильский район» от 4марта 2019 г. № 01-16-18 «Об общественном обсуждении проекта муниципальной программы МО «Гергебильский район» «Формирование современной городской среды» на 2019-2024г.г. |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация МР «Гергебильскийрайон»Республики Дагестан (далее – Администрация) |
| Соисполнитель Программы | Администрации поселений МР «Гергебильский район» |
| Участники Программы | Администрация МР «Гергебильский район», Администрации поселений подрядные организации; предприятия, организации, учреждения (по согласованию); жители муниципального образования МР «Гергебильский район» |
| Цель Программы | Повышение уровня благоустройства территории МР «Гергебильский район» |
| Задачи Программы | Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования МР «Гергебильский район» вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий МР «Гергебильский район»; обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения в МР «Гергебильский район» |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; увеличение доли площади благоустроенных общественныхтерриторий, приходящихся на 1 жителя; приведение до 10июля 2018 года правил благоустройства МР «Гергебильскийрайон»в соответствие с Методическими рекомендациями Минстроя России; утверждение до20 июля 2018 года муниципальной программы формирования современной городской среды в МО «Гергебильский район» Республики Дагестан на 2019-2024 гг. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019-2024г.г. |
| Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Финансирование программы на 2019 – 2024 годы составит 27785000 рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета — 23913000 рублей, том числе: 2019 г. — 6138000 рублей, 2020 г. — 7623000 рублей, 2021 г. — 2871000рублей, 2022 г. — 3861000 рублей, 2023 г. —1683000 рублей 2024 г. —1782000 рублей Республиканского бюджета—242000 рублей, том числе: 2019 г. — 62000 рублей, 2020 г. — 77000 рублей, 2021 г. — 29000 рублей, 2022 г. — 39000 рублей, 2023 г. — 17000 рублей, 2024 г. —18000 рублей Местный бюджет — 3630000 рублей, том числе: 2019 г. —930000 рублей, 2020 г. — 1155000 рублей, 2021 г. — 435000 рублей, 2022 г. — 585000 рублей, 2023 г. — 255000 рублей 2024 г. — 270000 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация на территории МО «Гергебильскийрайон»на 2019-2024годы комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству приведет к: - созданию механизма и современной муниципальной нормативной правовой базы реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан; - формированию системы конкурсного отбора проектов по благоустройству, предполагающей отбор лучших и востребованных гражданами проектов; - повышению качества городской среды на территориях реализации проектов; - дополнительному приросту рабочих мест |

Завершается строительство объекта «Сквер в с. Гергебиль ул. Имама Шамиля 23»

Сметная стоимость объекта - 6198,891 тыс. руб. В ходе торгов  сумма уменьшилось до 3969,005 руб.

Подрядчик – ООО «Проектсервис» На сэкономленные средства планируется строительство еще одного объекта в с. Гергебиль.

Дизайн проект составлен, проведена госэкспертиза, будет аукцион 24.09.2019 г. Сметная стоимость объекта 2001,84 тыс. рублей.