СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

МР «ГЕРГЕБИЛЬСКИЙ РАЙОН»

368250, Республика Дагестан ,Гергебильский район,с.Гергебиль, ул. Наиба Идриса, 7

тел.(8255) 23 459,  htt://Гергебиль. РФ/

_____________________________________________________________________________

04.08.2020г.                                                                                                   № 01-35/32

Решение

по информации отдела экономики администрации  МР « Гергебильский район» « О ходе реализации национального проекта водоснабжения                                           « Хвартикуни-Курми-Гергебиль-Кикуни» и о ходе ремонтных работ автомобильных дорог в муниципальных поселениях района по программе                   « Мой Дагестан» и « Мои Дороги»

Заслушав информацию нач. отдела экономики администрации  МР                                                              « Гергебильский район» « О ходе реализации национального проекта водоснабжения  « Хвартикуни-Курми-Гергебиль-Кикуни» и о ходе ремонтных работ автомобильных дорог в муниципальных поселениях района по программе « Мой Дагестан» и « Мои Дороги», Собрание депутатов МР                                                                  « Гергебильский район»

Решил:

1.Информацию  отдела экономики администрации  МР                                                              « Гергебильский район» « О ходе реализации национального проекта водоснабжения  « Хвартикуни-Курми-Гергебиль-Кикуни» и о ходе ремонтных работ автомобильных дорог в муниципальных поселениях района по программе « Мой Дагестан» и « Мои Дороги»  принять к сведению (прилагается)

Председатель

Собрания депутатов

МР « Гергебильский район»                                          М.М.Тагиров

Приложение

к решению Собрания депутатов МР

« Гергебильский район»

от 04.08.2020г. № 01-35/32

Информация отдела экономики администрации  МР « Гергебильский район» « О ходе реализации национального проекта водоснабжения                                           « Хвартикуни-Курми-Гергебиль-Кикуни» и «О ходе ремонтных работ автомобильных дорог в муниципальных поселениях района по программе                   « Мой Дагестан» и « Мои Дороги»

( Загиров М.М. – нач. отдела экономики администрации МР                                  « Гергебильский район»

Уважаемые депутаты!

Постановлением администрации МР « Гергебильский район» от 20 июля 2020 года №01-16/108 утвержден проект планировки и межевания территории линейного объекта « Водоснабжение селений Хвартикуни, Курми,Гергебиль и Кикуни» Гергебильского района.

С учетом проектно- изыскательных работ на 2020 год предусмотрено                         16 млн. рублей, из них 5 млн. 300 тыс. рублей в виде стоимости проектно – изыскательных работ после торгов.

Заказчиком данного проекта является Дагестанское казенное учреждение РД « Дирекция единого госзаказчика – застройщика».

Общая стоимость  строительства 2020-2023 годы составляет 157 млн. рублей.

Проект разработан в соответствии со следующими техническими и нормативно – правовыми документами:

- градостроительным кодексом РД

- лесным кодексом РД

-водным кодексом РД

Получено археологическое разрешение на строительство данного объекта.

На стадии завершения оформление подготовки документов водопровода в сел. Мурада и Маали.

Проводятся комплекс мероприятий по строительству очистительных сооружений в сел. Хвартикуни. Начаты работы по формированию земельных участков под распределители в каждом населенном пункте. Принимаются меры по обеспечению регистрации прав собственности для насосной станции. Регистрация прав собственности практически завершено, необходимо представить в бумажном варианте в срок до 04.08.2020 года.

Решены вопросы первоначального финансирования проекта.