

 **СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ**

 **МР «ГЕРГЕБИЛЬСКИЙ РАЙОН»**

368250 Республика Дагестан ,Гергебильский район,с.Гергебиль, ул. Наиба Идриса 7

Тел. 23 459 htt://Гергебиль. РФ/

 **29.12.2020 г № 01-35/24**

 **Решение**

 «Об итогах подготовки объектов энергетики и жилищно – коммунального хозяйства к отопительному сезону 2020-2021 годов на территории муниципального района « Гергебильский район»

 Заслушав и обсудив информацию начальника отдела строительства, архитектуры и ЖКХ администрации МР « Гергебильский район» Гаджаалиева Ш.К. « Об итогах подготовки объектов энергетики и жилищно – коммунального хозяйства к отопительному сезону 2020-2021 годов на территории муниципального района « Гергебильский район», Собрание депутатов муниципального района «Гергебильский район»

 **Решил:**

 1.Информации начальника отдела строительства, архитектуры и ЖКХ администрации МР « Гергебильский район» Гаджаалиева Ш.К. «Об итогах подготовки объектов энергетики и жилищно – коммунального хозяйства к отопительному сезону 2020-2021 годов на территории муниципального района « Гергебильский район принять к сведению (прилагается)

 2.Главам муниципальных поселений в срок до 25 числа отчетного месяца предоставить в отдел строительства, архитектуры и КХ администрации МР «Гергебильский район» отчеты по форме 2-ЖКХ и 3-ЖКХ.

 3.Руководителям муниципальных учреждений и организаций погасить задолженность по газу и по э/энергию до конца текущего года.

 4.Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации МР «Гергебильский район» в сети Интернет.

**Председатель**

**Собрания депутатов**

**МР « Гергебильский район» М.Б.Омаров**

 **Приложение к решению**

 **к решению Собрания депутатов**

 **МР « Гергебильский район»**

 **от 29.12.2020г. № 01-35/24**

 **Информация «Об итогах подготовки объектов энергетики и жилищно – коммунального хозяйства к отопительному сезону 2020-2021 годов на территории муниципального района « Гергебильский район»**

Подготовка к отопительному сезону 2020-2021 годы проходит согласно «Плана подготовки к отопительному периоду жилищного фонда (МКД), объектов учреждений и организаций и объектов ЖКХ района на 2021 годы», который был утвержден главой МР «Гергебильский район» 27 мая текущего года.

 Планы были предоставлены Минстрой РД , Жилищная инспекция РД и Северо-Кавказское управление Росстехнадзора в республике Дагестан, Распоряжением главы администрации МР «Гергебильский район» № 01-1/118 от 16.09.2020 г. была образована комиссия по проверке готовности к отопительному периоду 2020-2021 годы объектов социальной сферы, объектов ЖКХ и объектов учреждений и организаций МР «Гергебильский район».

Начало отопительного периода района учреждений и организаций 15.10.2020 г., а для населения 26.10 2020 года ( Распоряжение главы от 08.10.2020 года № 01-11/142)

 В настоящее время отопительный сезон проходит удовлетворительно, Учреждениях и организациях, где отапливаются углем имеются запас угля, и дров.

 Были составлены паспорта готовности многоквартирных жилых домов в сел. Гергебиль и в сел. Курми и размещены в модуле ГИС ЖКХ всего 41 паспортов.

 Были направлены письма о необходимости погашения задолженности до 25 декабря текущего года по э/энергии и по газу учреждениями и организациями перед ПАО «Дагестанской энергосбытовой компанией» в сумме 459 тыс. руб., основной долг перед Администрацией «Сельсовет Хвартикунинский» -412 тыс. руб., АМО «Село Чалда» - 21.2 тыс. руб. Детсад «Дюймовочка» в с. Кудутль – 10,2 тыс.; АМО «Село Кудутль» - 5,8 тыс. руб. руб. и. т., а по газу долг перед ООО «Газпром межрегеонгаз Махачкала» – 103 тыс. руб. (Гергебиль СОШ 1 -36,5 тыс. руб.; Детсад «Сольнышко» с. Гергебиль – 28,5 тыс. руб., Кикунинская СОШ – 14,2 тыс. руб., детсад «Малыш» в с. Гергебиль 10,8 тыс. руб., «Управление образование» - 2,3 тыс. руб.

 Всего организаций муниципальных:

1. Учреждения, организации на угле – 11 (всего в наличии-161 т., фактическая необходимо- 219 т.)

2. Учреждения, организации на газе – 12 (Гергебиль, Кикуни, Аймаки)

3. Учреждения, организации на дизтопливе – 2, Ясли сады в Кикуни (два ясли сада)

 4. Учреждения, организации на э/э – 10 (в основном административные здания поселений)