СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

МР «ГЕРГЕБИЛЬСКИЙ РАЙОН»

368250 Республика Дагестан ,Гергебильский район,с.Гергебиль, ул. Наиба Идриса 7

Тел. 23 201

19.11. 2025 г.                                                                                            № 01-31/10

Решение

Об итогах подготовки объектов энергетики и жилищно – коммунального хозяйства, учреждений и организаций к отопительному сезону на 2025-2026 годы на территории муниципального района «Гергебильский район»

Заслушав и обсудив информацию начальника МБУ "Служба ЕЗ, ЖКХ, КС, МИЗ"   МР "Гергебильский район» Магомедовой А. Д. « Об итогах подготовки объектов энергетики  и жилищно – коммунального хозяйства , учреждений и организаций к отопительному сезону  на 2025-2026 годы на территории муниципального района « Гергебильский район», Собрание депутатов муниципального района «Гергебильский район»

Решил:

1.Информации начальника МБУ "Служба ЕЗ, ЖКХ, КС, МИЗ"   МР "Гергебильский район» Магомедовой А. Д. «Об итогах подготовки объектов энергетики и жилищно – коммунального хозяйства, учреждений и организаций к отопительному сезону на 2025-2026 годы на территории муниципального района

«Гергебильский район», принять к сведению (прилагается)

2.Главам муниципальных поселений в срок до 25 числа отчетного месяца предоставить в МБУ "Служба ЕЗ, ЖКХ, КС, МИЗ"   МР "Гергебильский район» отчеты по форме 3-ЖКХ, ИЖС, а отчет 2-ЖКХ до 26 ноября текущего года.

3.Руководителям муниципальных учреждений и организаций погасить задолженность по газу и по э/энергию до конца текущего года.

4.Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации МР «Гергебильский район» в сети Интернет.

Председатель

Собрания депутатов

МР «Гергебильский район»                                                 Ш. М. Шахбандибиров

Приложение к решению

к решению Собрания депутатов

МР «Гергебильский район»

№ 01-31/10   от 19.11.2025г.

Информация

Об итогах подготовки объектов энергетики и жилищно – коммунального хозяйства, учреждений и организаций к отопительному сезону на 2025-2026 годы на территории муниципального района «Гергебильский район»

Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годы проходит согласно «Плана подготовки к отопительному периоду жилищного фонда (МКД), учреждения, организации и объектов ЖКХ района на 2025 - 2026 годы», который был утвержден главой МР «Гергебильский район» 21 апреля 2025 года. План был предоставлены Минстрой РД, Жилищная инспекция РД и Северо-Кавказское управление Росстехнадзора в Республике Дагестан.

На подготовку к отопительному периоду коммунальных объектов, расположенных в сельских поселениях района, было направлено 23 069 тыс. руб. из них боле 20,5 млн руб. на капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения. Дополнительно по программе «Местные инициативы» Минэкономика РД «Бетонирование ул. Юсупа Абакарова в с. Хвартикуни 5 232 тыс руб.  из них: республиканские – 2 732 тыс. руб., местный бюджет - 600 тыс. руб. и меценатские – 1 900 тыс. руб.  Строительство накопительного резервуара в с. Мурада всего: - 1 387 тыс. руб. из них: республиканские – 671,2 тыс. руб., местный бюджет - 300 тыс. руб. и меценатские – 416,2 тыс. руб.  Благоустройство территории дома культуры в с. Курми всего: 6 921 тыс. руб. из них республиканские – 3 571 тыс. руб., местный бюджет – 1 250 тыс. руб. и меценатские – 2 100 тыс. руб.

Приостановлением главы администрации МР «Гергебильский район»                     № 60 от 20 мая 2025 г. была образована комиссия по проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026 годы объектов социальной сферы, объектов ЖКХ и объектов учреждений и организаций МР «Гергебильский район». Комиссия с выездом на месте с 04 по 05 сентября текущего года была проведена проверка газового оборудования котельных с участием представителя газовой службы. Повторно с 21 по 22 октября проверены наличия запаса угля и дров котельных отопляемых углем и дровами, состояние дорог, водоснабжения и водоотведение во всех населенных пунктах района. Был составлен акт №1 от 16 10. 2025 г.  и на основании акта получен паспорт готовности к отопительному периоду на 2025-2026 годы. Копии акта и паспорта были предоставлены Минстрой РД, в Жилищную инспекцию РД и были размещены в модуле ГИС ЖКХ. А также были составлены акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годы многоквартирных домов в с. Гергебиль и в с. Курми, всего 9 МКД.       На основании актов составлен паспорт обеспечения готовности МКД к отопительному периоду 2025-2026 годы и размещены в модуле ГИС ЖКХ. Разработаны и утверждены схемы водоснабжения и водоотведения во всех десяти сельских поселениях по новой методике на период до 2035 года.

В текущем году до начала отопительного периода на газ перешла Маалинская СОШ.

Учреждениям и организациям на 22 октября сего года по заключённым договорам было закуплено твердого топлива в количестве – 53 тон. Потребность угля на отопительный период - 105 т. Остальное количество угля, согласно договорам, должна поступить до конца ноября текущего года.

Отопительный период в муниципальном районе на сегодняшний день проходит устойчиво, без срывов и сбоев.

Общая сумма задолженности по газу на 01.10.2025 г.  составляет –6300   руб. из них: Кикунинская СОШ – 5502 руб. МКУ управления образования 802 руб.

Общая сумма задолженности по э/энергии на 01.10.2025. г. по местному бюджету составляет – 1 142 тыс. руб. из них: СОШ Маали – 13,0 тыс. руб.

тыс. руб., СОШ Мурада -259,2 тыс.  руб., Д/С «Ромашка» Кикуни – 50,6 тыс. руб., МО «село Гергебиль» -69,2 тыс. руб., МО «село Чалда» - 130,6 тыс.  руб.,    МР «Гергебильский район»-28,5 тыс. руб., ЭДС – 61,4 тыс.  руб., МО «село Курми» 206,6 тыс. руб.  культура 77,2 тыс. руб. и т.д.

Начало отопительного периода района в учреждениях и организациях, а также для населения был определен с 16 октября сего года. (Распоряжение главы от 14 октября 2025 года № 01-1/76)

Дороги:

По муниципальной программе Мой Дагестан – Мои дороги из Республиканского бюджета были выделены 11 872 380 руб. на эти средства были бетонированы и асфальтированы внутри сельские дороги общей протяжённостью-1,8 км площадью 7241 м2, а также были бетонированы асфальтированы внутри сельские дороги общего пользования местного значения за счет дорожного фонда и по программе «Местные инициативы) – 2 км. на эти работы были выделены средства более 13,5 млн руб. из них дорожный фонд составляет 8 342 400 рублей.

Котельные:

1. В учреждениях, организациях на угле – 7 (всего в наличии на начало отопительного сезона-53 т., а необходимое количество – 105 т.)

2. Учреждения, организации на газе – 15 (селения Гергебиль, Кикуни, Аймаки и Маали)

3. Учреждения, организации на э/энергии – 11 (в основном административные здания поселений)

В завершении хочется отметить, что администрацией муниципального района и МБУ "Служба ЕЗ, ЖКХ, КС, МИЗ" МР "Гергебильский район» будут приниматься все необходимые меры, способствующие нормального прохождения отопительного периода 2025-2026 годы.