СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

МР «ГЕРГЕБИЛЬСКИЙ РАЙОН»

368250, Республика Дагестан ,Гергебильский район,с.Гергебиль, ул. Наиба Идриса, 7

тел.(8255) 23 459,  htt://Гергебиль. РФ/

__________________________________________________________________

29.12.2025г.                                                                                                   №01- 31/29

Решение

«Об использовании средств  Дорожного  фонда  МР

«Гергебильский  район» за 2025 год.

Заслушав информацию председателя контрольно - счетного органа МР                            «Гергебильский район» Абдухаликова М.Г. «Об использовании средств  Дорожного  фонда  МР «Гергебильский  район» за   2025 год, Собрание депутатов МР « Гергебильский район»

Решил:

1.Информацию  председателя контрольно - счетного органа МР                            « Гергебильский район»  Абдухаликова М.Г. «Об использовании средств  Дорожного  фонда  МР «Гергебильский  район» за   2025 год принять к сведению (прилагается)

2.Настоящее Решение  разместить на официальном сайте  администрации муниципального района « Гергебильский район» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов МР « Гергебильский район» по бюджету, финансам и налогам.

Председатель Собрания депутатов

МР « Гергебильский район»                                  Ш. М. Шахбандибиров.

Приложение

к решению Собрания депутатов

МР « Гергебильский район»

№01-31/29 от 29.12.2025г

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН

МР «ГЕРГЕБИЛЬСКИЙ РАЙОН»

368250, с. Гергебиль                                                                                               тел.: (8255)  23-2-68         Гергебильского района                                                                                  Эл. почта: kso_gr@mail.ru

Информация

«Об использовании средств  Дорожного  фонда  МР  «Гергебильский  район» за 2025 год»

На  основании  письма Собрания депутатов  МР    «Гергебильский  район» от 17.12.2025 года №01-35/35, проведен анализ распределения средств  Дорожного  фонда  МР  «Гергебильский  район»  за 2025 год.

Анализ распределения:

Решением Собрания депутатов  муниципального района «Гергебильский район» утвержден  Порядок «Формирования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального района  «Гергебильский район»».

В соответствии с решением Собрания депутатов муниципального района «Гергебильский район» от 28 декабря 2023 года №01-33/50 «О бюджете муниципального района «Гергебильский район» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» утверждены доходы от уплаты акцизов на ГСМ, производимый на территории Российской Федерации в сумме 8342,4 тыс. рублей.

Остаток  на начало  2025 года  0,0  тыс. рублей.  Фактическое поступление в районный бюджет средства акцизов на ГСМ на 25.12.2025 года составило сумме 8342,4 тыс. рублей, или 100 % от плана.

Из этих средств в 2025 год между поселениями, в соответствии с заключенными соглашениями о передаче осуществления части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения сельским поселениям района, распределено 8342,4 тыс. рублей.

Остаток нераспределенных средств акцизов на ГСМ на 25.12.2025г. составил 0,0 тыс.  рублей.

Анализ распределения средств местного дорожного фонда за 2025 год представлен в виде таблицы:

(в тыс. рублях)

| Сельские поселения | Протяжённость автом дорог (км) | Рекомендовано по общей протяженности Дорог | Остаток на начало 2025 г. | Распределено между поселениями | Финансировано за 2025г. | Остаток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «село Аймаки» | 15,9 | 1150,0 |  | 1150,0 | 1150,0 | 0,0 |
| МО «село Гергебиль» | 33,4 | 1350,0 |  | 1350,0 | 1350,0 | 0,0 |
| МО «сельсовет Кикунинский» | 25,1 | 1200,0 |  | 1200,0 | 1200,0 | 0,0 |
| МО «село Кудутль» | 4,3 | 214,0 |  | 214,0 | 214,0 | 0,0 |
| МО «село Курми» | 6,9 | 350,0 |  | 350,0 | 350,0 | 0,0 |
| МО «село Маали» | 20,9 | 1600,0 |  | 1600,0 | 1600,0 | 0,0 |
| МО «сельсовет Могохский» | 5,8 | 424,4 |  | 424,4 | 424,4 | 0,0 |
| МО «сельсовет Дарада- Мурадинский» | 12,5 | 900,0 |  | 900,0 | 900,0 | 0,0 |
| МО «сельсовет Хвартикунинский» | 18,9 | 940,0 |  | 940,0 | 940,0 | 0,0 |
| МО «село Чалда» | 4,3 | 214,0 |  | 214,0 | 214,0 | 0,0 |
| ИТОГО: | 148,0 | 8342,4 |  | 8342,4 | 8342,4 | 0,0 |

В 2025 году из Республиканского бюджета Республики Дагестан поступили Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в сумме 11872,38 тыс. рублей для выполнения работ.

Анализ распределения средств республиканского дорожного фонда за 2025 год представлен в виде таблицы:

(в тыс. рублях)

| Сельские поселения | Распределено между поселениями | Финансировано за 2025г. | Остаток |
| --- | --- | --- | --- |
| МО «село Аймаки» | 1619,57 | 11619,57 | 0,0 |
| МО «село Гергебиль» | 1342,31 | 1342,31 | 0,0 |
| МО «сельсовет Кикунинский» | 1275,04 | 1275,01 | 0,0 |
| МО «село Кудутль» | 607,68 | 607,68 | 0,0 |
| МО «село Курми» | 1935,58 | 1935,58 | 0,0 |
| МО «село Маали» | 1342,31 | 1342,31 | 0,0 |
| МО «сельсовет Могохский» | 608,05 | 608,05 | 0,0 |
| МО «сельсовет Дарада-Мурадинский» | 608,48 | 608,48 | 0,0 |
| МО «сельсовет Хвартикунинский» | 1925,68 | 1925,68 | 0,0 |
| МО «село Чалда» | 607,68 | 607,68 | 0,0 |
| ИТОГО: | 11872,38 | 11872,38 | 0,0 |

Так же в 2025 году в МО «сельсовет Хвартикунинский», по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» в целях реализации проектов местных инициатив муниципальных образований, выполнены работы (ремонт дороги общего пользования местного значения) на сумму 5233,0 тыс. рублей.

Председатель КСО

МР «Гергебильский район»                                               Абдухаликов М.Г.